# HolyPilot Управленческая сводка

Остаток исходного Google Ads задания • 18 октября 2026

Решение на сегодня. 20/20 ранее согласованных рекламных сценариев и Search Clone подтверждены. Это отдельные ограниченные результаты: из 39 групп первоначального задания 7 имеют LIVE PASS, 32 ещё не приняты полностью. Программная часть в основном готова, но настоящая доставка Google sign_up отсутствует. Новых Google writes и deployment в текущем этапе не было.

| Проблема | Пункты ТЗ | Причина | Что сделать | Без доплат? | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST запуск | G06, 4.06 и новые LIVE | Новый API пересёк PSI guard | Проверить защищённый локальный TEST; затем отдельный switch | Возможно, не доказано | 1 |
| Конверсии | 0.04, 0.09 | Нет action, tag и реальных данных | Согласовать sign_up/consent и реальную цель | При доступном аккаунте | 1 |
| PMax | 4.06, G06 | Нет parent и owned assets | Создать PAUSED fixture по approval; принять 6 профилей | Да при eligible ресурсах | 2 |
| Данные эффективности | 2.06, 0.04 | TEST не показывает рекламу | Использовать разрешённый real-data ресурс или пересмотреть критерий | Условно | 2 |
| Аудитории и бренды | 3.01, 3.02, 4.06 | Нет eligible IDs | Найти принадлежащие аккаунту ресурсы | Условно | 2 |
| Клиенты | G07, G10 | Не сохранены все permission prompts | Получить redacted UX доказательства без Google writes | Да | 3 |
| Остальные Stage профили | 32 группы частично | Нет provider доказательств вариантов | Новые обратимые проверки и restores по approval | Да при аккаунте | 3 |

# Возможность завершения без повышения тарифа

CONDITIONAL. Существующий CI закрывает offline проверки. Изолированный TEST на компьютере владельца может обойти ресурсный блок VPS, но пока не установлен и не проверен. Реальные conversion metrics Google TEST не выдаёт; даже увеличение VPS не устраняет эту внешнюю зависимость. Покупка дополнительной инфраструктуры сейчас не доказана необходимой.

# Три решения владельца в правильном порядке

Согласовать measurement/consent для успешной регистрации и указать существующий разрешённый Google аккаунт с настоящими данными либо согласовать ограничение критерия приёмки.

Разрешить только подготовку изолированного TEST на ПК; переключение HTTPS ingress и Google commits согласовывать позже отдельно.

После технического PASS подтверждать каждый JIT preview/commit и восстановление через OWNER approval.

Источник чисел: итоговая 39-пунктная матрица и сохранённые acceptance evidence. Последний TEST no-pull запуск откатился: после 600 секунд стабильного maintenance guard новый API вызвал отказ по PSI, 9/9 прежних контейнеров восстановлены.